РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

06 сентября 2010года                             № 215                                        х.Верхнесоленый

О внесении изменений в постановление

Главы Верхнесоленовского

сельского поселения от 02.12.09 года №157-б «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения » на 2010-2012 годы

Во исполнение решения коллегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 года №90 «Об итогах социально-экономическогог развития Ростовской области за 1 полугодие 2010 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную долгосрочную целевую программу     «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения на 2010-2012 годы» согласно приложению1.

2. Сектору экономки и финансов (Кухарук Т.И.) при формировании бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Верхнесоленовского сельского поселения  на 2011-2013 годы предусматривать ассигнования на реализацию Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения на 2010-2013 годы».

Установить, что в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения на 2012-2013 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения и размеров субсидий областного бюджета.

3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Верхнесоленовского

сельского поселения 						С.Н.Федоренко

Приложение 1

Изменения, которые вносятся в муниципальную долгосрочную целевую программу ««Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения на 2010-2012 годы»

1. В Паспорте Программы:

1.1. Позицию, касающуюся сроков реализации Программы, изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации Программы | 2010 – 2012 годы, в том числе: первый этап – 2010 год; второй этап – 2011 – 2013 годы |
| --- | --- |

1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования Программы,  изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | 16616,3тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета –5936,7тыс. рублей, в том числе: в 2010 году –5936,7тыс. рублей; в 2011 году – 0,0 тыс. рублей; в 2012 году – 0,0 тыс. рублей; в 2013 году-– 0,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов –10679,6тыс. рублей, в том числе: в 2010 году –2769,8тыс. рублей; в 2011 году –2220,0тыс. рублей; в 2012 году – 2520,0 тыс. рублей; в 2013 году – 3169,8 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – не предусмотрено в 2011 году – не предусмотрено в 2012 году – не предусмотрено в 2013 году – не предусмотрено Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением собрания депутатов Верхнесоленовского сельского поселения о бюджете. |
| --- | --- |

приложение

к постановлению Главы

Верхнесоленовского сельского

поселения

от 06.09. 2010 № 215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения » на 2010 – 2012 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения » на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Постановление Главы Верхнесоленовского сельского поселения от 09.09.2008. № 67 «О муниципальных долгосрочных целевых программах» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | – | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения |
| Разработчики Программы | – | отдел земельных и имущественных отношений |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – – | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения» на 2010 – 2013 годы; Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение № 1 «Информация о состоянии системы водоснабжения Весёловского района по итогам 2009 года». Приложение № 2 «Система программных мероприятий по реализации Программы». Приложение № 3 «Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году». Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения Верхнесоленовского сельского поселения; модернизация и строительство объектов водоснабжения; капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитеррористической безопасности. |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2013 годы, в том числе: первый этап – 2010 год; второй этап – 2011 – 2013 годы |
| Исполнители Программы | – | Администрация Верхнесоленовского сельского поселения ; организации жилищно-коммунального комплекса; |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | 16616,3тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета –5936,7тыс. рублей, в том числе: в 2010 году –5936,7тыс. рублей; в 2011 году – 0,0 тыс. рублей; в 2012 году – 0,0 тыс. рублей; в 2013 году-– 0,0 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов –10679,6тыс. рублей, в том числе: в 2010 году –2769,8тыс. рублей; в 2011 году –2220,0тыс. рублей; в 2012 году – 2520,0 тыс. рублей; в 2013 году – 3169,8 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – тыс. рублей, в том числе: в 2010 году – не предусмотрено в 2011 году – не предусмотрено в 2012 году – не предусмотрено Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением собрания депутатов Верхнесоленовского сельского поселения о бюджете. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; оптимизация загрузки групповых водопроводов; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением до 80 процентов; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Верхнесоленовского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством |

Раздел 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения.

Программа разработана в соответствии с Областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы, утвержденной Областным законом Ростовской области от 27.11.2009 № 586-ЗС «Об областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2006 – 2009 годах в Верхнесоленовском сельском поселении  оказывалась областная финансовая поддержка строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства. Пробурено 5 скважин в 5-ти хуторах поселения за счет средств областного бюджета  и 2 скважины  за счет средств местного бюджета.

Из всех источников финансирования за 2006 – 2009 годы освоено
8868,9 тыс. рублей, из них – 4092,8 тыс. рублей средства областного бюджета.

Качественного изменения ситуации достигнуть не удалось из-за низкой эффективности использования бюджетных средств в коммунальном комплексе, недостаточного привлечения средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Верхнесоленовского сельского поселения  характеризуется слабым развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40 – 80 процентов (приложения №№ 1, 2). На начало 2009 года износ разводящих водопроводных сетей на территории поселения составил 55 процентов.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 12 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Верхнесоленовского сельского поселения  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Очистных сооружений на территории поселения нет, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды.

Особую актуальность для Верхнесоленовского сельского поселения  в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО).

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Верхнесоленовского сельского поселения  оценивается более чем в 9,0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Верхнесоленовского сельского поселения.

Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных средств, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Программа основана на следующих базовых принципах:

финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;

развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Выполнение данной задачи будет обеспечено путем формирования условий, выполнение которых позволит участвовать в конкурсе на получение средств областного бюджетов для реализации инвестиционных проектов. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;

привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Сроки реализации мероприятий программы – с 2010 по 2013 год.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2010 год – 50 процентов;

2011 год – 45 процентов;

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:

снижение общего износа основных фондов коммунального сектора
в 2011 году до 50, к 2012 году – до 45 процентов;

увеличение доли внебюджетных источников финансирования в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры  к 2012 году – до 65 процентов;

Раздел 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 3.

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств  областного и местного бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств предприятий за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.

Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

(млн. рублей)

| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по Программе, в том числе: | 13446,5 | 8706,5 | 2220, | 2520,0 | 3169,8 |  |
| Средства Фонда софинансирования расходов областного бюджета | 5936,7 | 5936,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства местного бюджета | 7509,8 | 2769,8 | 2220 | 2520 | 3169,5 |  |
| Средства внебюджетных источников | - |  |  | - | - | - |

* Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований.

** Финансирование Программы за счет средств областного бюджета осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков в объемах, утвержденных областным законом об областном бюджете. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы муниципальный заказчик в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного и местных бюджетов,  внебюджетных источников, а также мероприятия Программы.

Раздел 4

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

Раздел 5

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней и средств внебюджетных источников (по годам реализации Программы) при соблюдении по каждому рассматриваемому проекту следующих предполагаемых условий:

в 2010 году доля средств  областного бюджета – не менее 68,2 процентов, местного – не менее 31,8  процентов.

При этом доля областного и местных бюджетов может быть снижена за счет увеличения доли средств частных инвесторов.

Раздел 6

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 50 процентов;

рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры до 25 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году, приведен в приложении № 3.

Начальник сектора экономки и финансов                         Т.И.Кухарук

Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Верхнесоленовского сельского поселения »

на 2010 – 2013 годы

ИНФОРМАЦИЯ

о состоянии системы водоснабжения Верхнесоленовского сельского поселения  по итогам 2009 года

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Количество населенных пунктов, имеющих централи-зованный водопровод |  | Обеспеченность населения централи-зованным водоснабжением |  | Среднесуточ-ный отпуск воды населению и бюджето- финанси-руемым организациям | Одиночное протяжение водоводов и водопроводных сетей |  |  | Потери воды |  | Износ водо-про-вод-ных систем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единиц | про-центов | тыс. человек | про-центов | литров/ сутки на 1 человека | всего, км | в том числе нуждается в замене |  | тыс. м3/ год | про-центов | про-центов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | км | про-центов |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Веселовский район | 12 | 75,0 | 7,9 | 91,3 | 100,6 | 72,0 | 35,0 | 48,6 | 60,2 | 25,0 | 40,6 |

Приложение № 2

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Верхнесоленовского сельского поселения »

на 2010 – 2013 годы

СИСТЕМА

программных мероприятий по реализации Программы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования |  |  |  |  | Источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство объектов водоснабжения Верхнесоленовского сельского поселения | 2010 | МУ «Администрация Верхнесоленовского сельского поселения» | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | 6588,2 | 6588,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет местный бюджет |
|  | Капитальный ремонт объектов водоснабжения Верхнесоленовского сельского поселения | 2010-2013 | МУ «Администрация Верхнесоленовского сельского поселения» | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; оптимизация загрузки групповых водопроводов; увеличение охвата населения централизованным водоснабжением повышение качества предоставления услуг по водо-снабжению; | 798,3 | 798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | областной бюджет местный бюджет |
| 2. | Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитерро-ристической безопасности | 2011 – 2013 | муниципальные образования | повышение анти-террористической защищенности объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 6060,0 | 1320,0 | 2220,0 | 2520,0 | 3169,8 | местный бюджет внебюджетные источники |
|  | Итого |  |  |  | 13446,5 | 8706,5 | 2220,0 | 2520,0 | 3169,8 |  |

** Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

Приложение № 3

к Муниципальной долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры

Верхнесоленовского сельского поселения »

на 2010 – 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и капитального ремонта в рамках мероприятий,

запланированных к реализации в 2010 году

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование объектов | Объемы финансирования за счет средств Фонда софинансирования расходов Ростовской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Средств областного бюджета | Средств местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения | 7386,4 | 5936,7 | 1449,8 |
|  | Верхнесоленовское сельское поселение | 6588,2 | 5639,6 | 948,6 |
| 1. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Верхнесоленый, юго-восточная окраина Веселовского района Ростовской области | 1260,0 | 1078,60 | 181,4 |
| 2. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Ленинский Веселовского района Ростовской области | 1266,8 | 1084,40 | 182,4 |
| 3. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения п. Средний Маныч Веселовского района Ростовской области | 1344,6 | 1151,00 | 193,6 |
| 4. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Полевой Веселовского района Ростовской области | 1312,5 | 1123,50 | 189,0 |
| 5. | Буровая разведочно-эксплуатационная на воду скважина для водоснабжения х. Верхнесоленый, северо-западная окраина Веселовского района Ростовской области | 1404,3 | 1202,10 | 202,2 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения с высоким уровнем износа |  |  |  |
|  | Верхнесоленовское сельское поселение | 798,3 | 297,1 | 501,2 |
| 1 | Капитальный ремонт (выборочный капитальный ремонт) водопроводной сети х. Ленинский по ул. Садовой до ул. Степная Весёловского района Ростовской области | 798,3 | 297,1 | 501,2 |